V3.14.4-SR升级

一、背景

SR2.5官方不再维护且文档停止更新

二、研发计划

|  |  |  | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 确认要删除的数据及备份数据 | 贾真、侯飞凡、李中阳、王鼎 | 1.6 |
| 前期准备 | 【入仓】删除用户行为SR无用数据 | 贾真 | 1.8 |
|  | 【入仓】删除爬虫SR无用数据 | 侯飞凡 | 1.8 |
|  | 【入仓】入仓、出仓范式工具 | 侯飞凡 | 1.23 |
|  | 【入仓】用户行为入仓数据准确性验证 | 贾真 | 1.30 |
|  | 【入仓】CDC、爬虫业务预警配置 | 张钰杰 | 1.30 |
|  | 【出仓】出仓同步任务预警配置 | 张钰杰 | 1.30 |
|  | 【降级】明细dwd、dim数据备份方案（快照） | 陈平 | 1.13 |
|  | 【降级】结果集ads数据备份方案 | 陈平 | 1.13 |
|  | 【降级】BI看板降级接口 | 王鼎 | 1.20~1.21 |
|  | 【降级】视图/表降级脚本 | 王鼎 | 1.22~1.27 |
|  | 【对比】不同环境的数据对比功能 | 王鼎 | 1.15~1.19 |
|  | 【对比】确认要灰度验证的数据集 | 李中阳 | 1.12~1.16 |
|  | 【对比】进行灰度数据搬迁 | 李中阳 | 1.12~1.16 |
|  | 【对比】SR3.3的SQL跑通灰度调度(调度部署/语法适配改造/...) | 李中阳 | 1.19~1.23 |
|  | 【对比】与生产对比(对比/语法适配改造/...) | 李中阳 | 1.19~1.23 |
| 操作演练 | 出入仓功能验证 | 贾真、侯飞凡 | 1.26-1.30 |
|  | ads降级演练 | 王鼎、陈平 | 2.2-2.6 |
|  | dwd导出还原演练 | 李中阳、陈平 | 2.9-2.13 |
|  | etl及sr版本升级比对演练 | 李中阳、陈平 | 2.25-3.7 |
| 线上实施 | ads、dwd备份 | 陈平 | 3.13 |
|  | etl及sr版本升级比对 | 陈平 | 3.14 |