V3.14.7.2-三国杀-ov华为荣耀小米渠道包变更问题跟进

背景：2.5号手杀ov华为荣耀小米接入了GSSDK，联运在应用商店更新了渠道包（11）

问题：

1.小米/vivo/oppo/华为/荣耀的包，对接后启动上报的渠道ID发生变化，导致触发包体不一致校验，未归因成功

2.小米/vivo/oppo/华为/荣耀的包，对接后登录事件未上报到4，也未上报到201，导致注册/活跃数据偏低

方案1：标准方案（推荐）

- 投放操作：把新渠道包的应用录入进去，历史监测停用，创建新监测链接

- 智投处理接入事件：ov华为荣耀小米需要新接事件102作为登录

- 智投处理历史数据：订正2.5-2.9的历史数据

弊端：老包的延迟激活会被归因为自然量(未安装的)

好处：处理较快；后续无需维护渠道映射，不会出错

待做：

- 今天替换新渠道包，新监测链接——投放

- ov华为荣耀小米需要新接事件102作为登录——智投今天完成

- 历史数据处理

方案2：定制方案（不推荐）

- 投放操作：无

- 数据处理：激活/注册上报时，映射新渠道号为老渠道号，用老渠道号作为处理规则——后续新渠道号新增需持续维护

- 接入事件：ov华为荣耀小米需要新接事件102作为登录

- 历史数据：订正2.5-2.9的历史数据

弊端：处理慢；新渠道号存在新增场景，维护成本高，且容易忘记导致出错

好处：老包的延迟激活数据可以查看广告量